# Проект

# (вносится Главой Администрации

# городского округа город Кумертау

# Республики Башкортостан)

РЕШЕНИЕ

# О реализации инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций

# и планах на 2019 год по строительству новых сетей

Заслушав информацию заместителя главы администрации по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре Гаврилова Д.Г., Совет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан отмечает, что Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан утверждены инвестиционные программы по реконструкции системы теплоснабжения с. Маячный в городском округе город Кумертау РБ и развитию систем водоснабжения и водоотведения.

Для обеспечения реализации данных программ в 2018 году из бюджета Республики Башкортостан была предоставлена субсидия в размере 33,7 млн. рублей, объем софинансирования за счет средств местного бюджета составил 3,7 млн. рублей.

В рамках программы в сфере теплоснабжения предусмотрены мероприятия по реконструкции котельной №1 с установкой блочно-модульной водогрейной котельной мощностью 8,0 МВт и сетей теплоснабжения.

В 2018 году выполнен монтаж блочно-модульной котельной и инженерных коммуникаций. С 1 октября 2018 года блочно-модульная котельная была запущена для проведения режимно-наладочных испытаний. По результатам испытаний с октября теплоснабжение потребителей с. Маячный осуществляется от блочно-модульной котельной.

Реконструкция сетей теплоснабжения предусматривает замену трубопроводов бесканальной прокладки на трубопроводы в изоляции ППУ общей протяженностью 5,2 км в двухтрубном исчислении.

В 2018 году выполнен первый этап реконструкции сетей на шести участках общей протяженностью 2,34 км. В 2019 году планируется заменить оставшиеся 11 участков общей протяженностью 2,86 км.

Целью инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения является повышение энергоэффективности и надежности системы водоснабжения и водоотведения в целом.

В рамках данной программы в 2018 году были реализованы следующие мероприятия:

1.Разработка проекта модернизации узла учета воды подаваемой из скважин на водозаборе «Ировский», г.Кумертау, в 1,5 – 2 км северо-восточнее д. Ира, район ул.Бельской.

2. Модернизация узла учета на водозаборе «Ировский», г.Кумертау, в 1,5–2 км северо-восточнее д. Ира, район ул.Бельской.

3. Замена насосов перекачки сырого осадка  на БОС СД 216/24 – 2шт на, ул.Карагаевская, д.56.

4. Замена напорного коллектора Д-700мм от ГНС до БОС– 600п.м.

5. Замена насосного оборудования на ГНС 1 шт. на СД800/32 в комплекте с частотным преобразователем.

В 2019 году планируется произвести работы по разработке проекта модернизации узла учета воды, подаваемой из скважин на водозаборе Ировский и модернизации данного узла.

За счет средств бюджета Республики Башкортостан в 2019 году планируется произвести строительство сети газоснабжения в микрорайоне «Шахтерский-4».

В настоящее время получено положительное заключение проверки достоверности определения сметной стоимости Государственной экспертизы Республики Башкортостан по объекту «Строительство (закольцовка) водопровода в городском округе г. Кумертау с. Маячный, ул. 50 лет Победы». Стоимость работ согласно сводному сметному расчету составляет 568 тыс. рублей.

Также запланировано проектирование и строительство теплотрассы и сетей водоснабжения к жилому дому № 8А по ул. Палатникова.

На основании изложенного Совет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан  р е ш и л:

1. Информацию заместителя главы администрации по строительству, ЖКХ и инфраструктуре Гаврилова Д.Г. о реализации инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций и планах на 2019 год по строительству новых сетей принять к сведению.

2. Рекомендовать ООО Кумертауские Тепловые сети» и МУП «Межрайкоммунводоканал» продолжить работу по реализации мероприятий инвестиционных программ.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, торговле, предпринимательству и иным видам услуг населения.

Председатель Совета

городского округа город

Кумертау Республики Башкортостан 				                  О.А. Астахов

г. Кумертау

«___» ___________2019