ПРОЕКТ

(вносится комиссией по промышленности, ЖКХ, транспорту, торговле, предпринимательству и иным видам услуг населению; комиссией по вопросам собственности, использованию земель и природных ресурсов, аграрным вопросам, экологии, чрезвычайным ситуациям)

РЕШЕНИЕ

О реализации мероприятий по благоустройству территории

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан

Заслушав доклад исполняющего обязанности заместителя главы администрации по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре Маннанова Э.Х., Совет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан отмечает, что в целях повышения уровня благоустройства общественных территорий и вовлеченности граждан, принимающих участие в решении вопросов местного значения, в городе принята муниципальная программа «Формирование комфортной современной городской среды на 2021-2022 годы».

В рамках реализации мероприятий по данной программе в 2021 году выполнялись работы на объекте: «Благоустройство территории, прилегающей к ул. Ленина у пересечения с ул. Карла Маркса,  ул. Горького и прилегающей территории в ГО г. Кумертау Республике Башкортостан».

Выполнены такие виды работ, как:

- устройство наружного электроснабжения, установка опор, прожекторов, прокладка кабеля, асфальтирование тротуаров;

- установка малых архитектурных форм – установка скамеек.

Стоимость выполненных работ по контракту с ООО «УралСпецСтрой»  составила 17 760 601,29 рублей.

В 2022 году выполняются работы на объекте: «Благоустройство территории, прилегающей к ул. Ленина и площади Мира в ГО г. Кумертау Республики Башкортостан».

В процессе реализации проекта на площади, где располагалась стихийная автостоянка, теперь применяется современная плитка, устанавливаются современные мелкие архитектурные установки, сухой фонтан, светильники и ландшафтный дизайн. Это создаст условия для более комфортного проживания жителей в данном районе. Общая стоимость работ по контракту с ООО «УралСпецСтрой» составляет 20 560 9973,71 рублей.

Так же реализуются работы на объекте: «Благоустройство Площади Советов и прилегающей территории к улице Ленина в ГО г. Кумертау Республики Башкортостан». Город Кумертау принял участие и признан победителем во Всероссийском конкурсе малых город и исторических поселений с проектом «Шкала времени. Из прошлого в будущее», который был разработан совместно с Институтом развития городов и сёл Республики Башкортостан при активном участии жителей нашего города. Поступили предложения от горожан относительно того, что бы они хотели благоустроить в городе. Ключевым показателем и самым востребованным среди общественных пространств города были названы – улица Ленина и площадь Советов, являющаяся своеобразной Осью главных событий города. Это вектор истории, ведущий из прошлого в будущее.

В 2022 году будут выполнены 1 и 4 очередь проекта:

- благоустройство площади Советов;

- благоустройство ул. К. Маркса от ул. Советской до ул. Матросова.

Проектом предусмотрены следующие работы:

- демонтаж бетонной плитки, дорожного бордюра, опор освещения;

- установка тротуарных и дорожных бордюров;

- устройство покрытия из тротуарной плитки;

- устройство МАФов (световая инсталляция, мост из прошлого в будущее, урны, приствольные решетки, болларды, парклеты);

- установка опор со светильниками;

- устройство фонтана;

- посадка деревьев, кустарников и цветников.

Общая стоимость работ по контракту с ООО «УралСпецСтрой» составляет                   105 923 272,25 рублей.

В 2023 году планируется 2 и 3 очередь благоустройства, включающая в себя - участок от площади Советов до ул. 40 лет Победы, будут выполнены такие работы как:

- изменения профиля автомобильной дороги;

- обустройство площадок для отдыха из деревянных настилов;

- мощения тротуаров плиткой;

- обустройство выездов со дворов многоквартирных домов на ул. Ленина;

- замена освещения на всей протяжённости участка, подлежащего благоустройству;

- установка мобильной парковой мебели и  МАФов;

- обустройство велодорожки;

- высадка деревьев, организация многолетних клумб, посадка зеленых газонов;

- обустройство поливочной системы;

- укладка плитки, обустройство тротуаров и примыкания с автомобильной дорогой для маломобильных групп населения.

Это создаст условия для более комфортного проживания жителей в данном районе.

В 2022 году состоялось официальное открытие бновленного парка культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина. В летний период в парке работало 11 аттракционов, все аттракционы прошли техническое освидетельствование и государственную регистрацию, что позволило качественно оказывать развлекательные услуги населению.  В целях безопасности, на каждом аттракционе были установлены ограждения, произведена покраска металлических частей аттракционов. В рамках благоустройства была осуществлена покраска стен городка, скейт-площадки, скамеек, произведена замена детских качелей, отремонтированы тренажеры.

В лесной зоне проведена опиловка и вывоз сухих веток и деревьев, так же на территории парка производилась весенняя обрезка молодых деревьев и побелка их стволов.

Одним из проектов года в течение последних лет является реализация проекта республиканской программы «Башкирские дворики». Это региональная программа комплексного благоустройства дворовых территорий, куратором которой является Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан. Данная программа объединила в нашем городе в этом году дома № 2 и 4 по улице Пушкина, 1,2 и 3 по улице Окружная, 2, 2а и 4 по улице Мира.

За период с 2019 по 2022 год на территории городского округа город Кумертау было благоустроено 49 дворовых территорий многоквартирных домов.

В рамках акции «Зеленая Башкирия в городском округе в 2022 году посажены около 320 новых деревьев», из них:

- рябин 58 шт.;

- лип 70 шт.;

- сосен 11 шт.;

- елей 19 из них 4 голубых;

- берёзы 89 шт.;

- 26 черемухи, сорт «Красный шатер».

Осенью 2022 г. посадочный материал был приобретен за счет благотворительности в д.Алексеевка жителем деревни, в г. Кумертау инвестором ООО «Русские протеины».

Во время посадки деревьев организован полив вновь высаженных деревьев, а также ранее высаженных на улицах, в скверах и аллеях города. С мая месяца по октябрь включительно МБУ ДОР проводились полив высаженных деревьев.

В 2023 году запланировано в рамках акции «Зеленый субботник» завершить мероприятия по кронированию деревьев в парке Победы. Также произвести посадку лиственных деревьев.

За период с 2021 по 2022 на территории городского округа город Кумертау Республики Башкортостан посажено 681 саженец, из них в рамках компенсационной посадки 217 саженцев взамен не прижившихся ранее посадок. Обустроены три новые аллеи:

- «Сад памяти» в д. Старая Уралка с именными табличками, на которых указаны фамилии, тех, кто не вернулся с Великой Отечественной Войны;

- в 2021 году «Мемориальные деревья» в д. Алексеевка были высажены 70 именных деревьев тех, кто не вернулся с Великой Отечественной Войны; а в 2022 году при открытии обелиска всем, кто ушёл и вернулся с Великой Отечественной Войны, было высажено ещё 30 именных деревьев;

- 5 октября 2022 года была заложена аллея «Знаний» на территории, прилегающей к Кумертаускому педагогическому колледжу, на которой были высажены 26 черемухи, сорт «Красный шатер».

Таблица высаженных зеленых насаждений на территории городского округа г. Кумертау в период за 2021-2022 гг.

| Наименование работ | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| Новая посадка | 274 | 190 |
| Компенсационная посадка | 92 | 125 |
| Кронирование деревьев (обрезка) | 76 | 132 |

В 2022 году были закуплены и высажены цветы на клумбы нашего города:

- перед ТЦ Кумертау;

- в парке Победы;

- в парке Гагарина;

- в сквере Худайбердина.

За данными клумбами с цветами силами муниципального бюджетного учреждения «Дорожно-озеленительные работы» также был организован уход и полив.

На территории г. Кумертау действует утвержденный регламент по выдаче порубочных билетов. За 10 месяцев 2022 года было выдано 19 порубочных билетов, по 2 билетам из них произведена компенсационная посадка, по 17-ти билетам произведено удаление сухостоя. В весенний и осенний периоды проводится обрезка ветвей деревьев по городскому округу город Кумертау.

На ликвидацию несанкционированных свалок ежегодно направляется более 1млн. руб. из средств местного бюджета.

По уточненным данным в 2022 г. общая сумма затрат составила:

- 80 402,40 руб. на ликвидацию свалок;

- 741 640,99 руб. на благоустройство 2х контейнерных площадок по улице Карла Маркса и п. Дубки (с ограждениями).

- 306 157,00 руб. на обустройство 12 контейнерных площадок жестким основанием.

За 10 месяцев 2022 года на территории городского округа город Кумертау Республики Башкортостан ликвидировано 12 несанкционированных свалок твердых бытовых отходов и строительного мусора. Муниципальным унитарным предприятием «Транспортная База» проведены работы по ликвидации несанкционированных свалок в с.Маячный, п.Пятки, п.Шахтерский,, д.Алексеевка, д.Ст.Уралка общим объемом 1289м³.

Таблица ликвидации несанкционированных свалок в период за 2021-2022 гг.

|  | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| Всего | 30 | 23 |
| Ликвидировано | 7 | 12 |
| Осталось | 23 | 11 |

В соответствии с постановлением Администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан от 04.02.2022 № 95 «О проведении «Дней чистоты», начиная с февраля по октябрь 2022 года проводились еженедельные субботники, по закрепленным территориям, в которых участвовали жители города, работники организаций, учреждений и предприятий города, а также волонтеры.

Кроме того, в рамках акции «Неделя экологических дел» под эгидой Администрации города жителями города были очищены от мусора территории парка Гагарина, «Тропы здоровья»,  Кумертауского разреза, старого кладбища в районе скорой помощи, КПМ до д. Алексеевка и до заправки «Башнефть».

Рассмотрев проводимые мероприятия по благоустройству территории городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, Совет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан р е ш и л:

1. Информацию и.о. заместителя главы администрации по строительству, ЖКХ и инфраструктуре Маннанова Э.Х. по благоустройству на территории городского округа город Кумертау принять к сведению.

2. Рекомендовать Администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан:

- проводить мероприятия по поддержанию необходимого уровня санитарно-экологического благополучия, благоустройства и безопасности территории городского округа;

- осуществлять своевременные мероприятия по содержанию зеленых насаждений, находящихся на территории городского округа город Кумертау.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по промышленности, ЖКХ, транспорту, торговле, предпринимательству и иным видам услуг населению.

| Председатель Совета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан | О.А. Астахов |
| --- | --- |

г. Кумертау

«_____»______________ 2022 года

№ ______