ПРОЕКТ

(Вносится главой Администрации городского округа город Кумертау РБ)

Р Е Ш Е Н И Е

О реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа город Кумертау» за 10 месяцев 2022 года

Заслушав информацию и.о. заместителя главы администрации по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре Маннанова Э.Х., Совет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан отмечает, что в городском округе принимаются необходимые меры для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведении их в соответствие с современными требованиями комфортности.

Для повышения уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством комплексного благоустройства дворовых территорий и общественных пространств Администрацией городского округа город Кумертау Республики Башкортостан принята муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан» (далее – муниципальная программа). Муниципальная программа, принятая в 2017 году, ежегодно актуализировалась исходя их фактического финансирования и необходимости решения актуальных задач. Крайняя редакция программы от 29 июля 2022 года. Реализация муниципальной программы осуществляется в рамках 3 подпрограмм, для каждой из которых установлены целевые индикаторы.

За 10 месяцев 2022 года выполнены работы по благоустройству 3 дворовых территорий на общую сумму 47,887 млн. рублей. Выделенные денежные средства из всех источников финансирования освоены в полном объеме. Установленный на 2022 год целевой индикатор подпрограммы «Башкирские дворики» выполнен.

Общественные территории, подлежащие благоустройству в рамках второй подпрограммы «Общественные территории», отбираются с учетом результатов общественных обсуждений. Так, на 2022 год в перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству, было включено 6 общественных территорий с планируемым объемом финансирования 127 млн. 279,5 тыс. руб. За отчетный период установленные целевые индикаторы подпрограмм не выполнены. На общественных территориях: Сквер             им. Худайбердина, Школьный парк в с. Маячный, ДК Рассвет, Городской пруд разработаны проекты благоустройства в период с 2017 по 2019 годы для их дальнейшего финансирования и реализации. Финансирование по указанным 4 общественным территориям в 2022 году не проводилось.

В 2021 году внесены изменения в муниципальную программу, добавлены 2 объекта, которые сейчас находятся в стадии реализации:

1) «Благоустройство территории, прилегающей к ул. Ленина и площади Мира в ГО г. Кумертау Республики Башкортостан»;

2) «Благоустройство Площади Советов и прилегающей территории к улице Ленина в ГО г. Кумертау Республики Башкортостан («Шкала времени: система общественных пространств центра Кумертау», которые были профинансированы в 2022 году на сумму 127 млн. 279,5 тыс. руб. Сроки, предусмотренные контрактами, не выдержаны, увеличился срок выполнения работ по вине подрядчика до 20 декабря 2022 года. В конце 2022 года будет производиться корректировка муниципальной программы, и все показатели будут выровнены.

В текущем году в рамках реализации подпрограммы «Закупка коммунальной техники» парк коммунальной техники увеличился на 5 единиц, приобретено 2 трактора, 2 минипогрузчика и 1 комбинированная дорожная машина. Заложенные финансовые средства освоены.

Рассмотрев информацию о реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа город Кумертау» за 10 месяцев 2022 года, Совет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан  р е ш и л:

1. Информацию и.о. заместителя главы администрации по строительству, ЖКХ и инфраструктуре Маннанова Э.Х. о реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа город Кумертау» за 10 месяцев 2022 года принять к сведению.

2. Рекомендовать Администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан:

- принимать к исполнению выполненную качественно проектно-сметную документацию на объекты по благоустройству дворовых и общественных территорий, вести контроль над проведением работ;

- учитывать мнения жителей в обустройстве дворовых и общественных территорий, информировать население о проводимых мероприятиях по благоустройству;

- осуществлять иные необходимые мероприятия по поддержанию необходимого уровня санитарно-экологического благополучия, благоустройства и безопасности дворовых и общественных территорий.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по промышленности, ЖКХ, транспорту, торговле, предпринимательству и иным видам услуг населению.

| Председатель Совета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан | О.А. Астахов |
| --- | --- |

г. Кумертау

«_____»______________ 2022 года

№ ______

Приложение

к решению Совета городского

округа город Кумертау

Республики Башкортостан

от «___»_____2022 № ____

ДОКЛАД

О реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа город Кумертау» за 10 месяцев 2022 года

В целях обеспечения населения качественными коммунальными услугами, принята муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан» (далее – муниципальная программа).

Согласно паспорту муниципальной программы целями являются:

- повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством комплексного благоустройства дворовых территорий;

- вовлечение населения в процессы местного самоуправления, развития механизмов инициативного бюджетирования;

- обеспечение комфортных условий для проживания, работы и отдыха населения города;

- повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования;

- системное повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.

Также в задачи муниципальной программы входит:

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования муниципального образования;

- обеспечение формирования единого облика муниципального образования;

- проведение ремонта и обеспечение комплексного благоустройства дворовых территорий МКД;

- организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутридворовых территориях МКД;

- устройство малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД;

- озеленение дворовых территорий МКД;

- привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД;

- проведение ремонта и комплексного  обустройства  мест массового отдыха;

- повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования;

- повышение надежности и эффективности работы коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение коммунальной специализированной техникой.

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы:

- «Башкирские дворики»;

- «Общественные территории»;

- «Закупка коммунальной техники».

Объемы бюджетных ассигнований на 2022 год составляют:

- на подпрограмму «Башкирские дворики» - 47,887 млн.рублей из них средства бюджета РБ – 45 млн.рублей, средства ГО г. Кумертау - 2,406 млн.рублей, средства собственников - 0,481 млн.рублей.

- на подпрограмму «Общественные территории» - 127,279 млн.рублей. из них средства бюджета РФ – 99,265 млн.рублей, средства РБ - 25,193 млн.рублей, средства ГО г. Кумертау – 2,821 млн.рублей;

- на подпрограмму «Закупка коммунальной техники» - 24,243 млн.рублей. из них средства бюджета РБ – 23,510 млн.рублей, средства ГО г. Кумертау – 0,733 млн.рублей.

По подпрограмме «Башкирские дворики» проводились работы по комплексному благоустройство дворовых территорий расположенных по адресам: г. Кумертау, ул. Мира, д. 2, 2а, 4, ул. Окружная, д. 1, 2, 3, ул. Пушкина, д. 2, 4. Выполнены работы по: укладке тротуарной плитки, устройству асфальтового покрытия, установке тротуарных и дорожных бордюров, устройству резинового покрытия, установке МАФов и спортивной площадки. Выделенные денежные средства освоены полностью.

По подпрограмме «Закупка коммунальной техники» приобретены 2 трактора «Беларус 82», 2 мини-погрузчика МКСМ, комбинированная дорожная машины. Выделенные денежные средства освоены полностью.

По подпрограмме «Общественные территории» на территории города Кумертау ведутся работы по благоустройству на следующих общественных территориях:

Первый объект – это «Благоустройство Площади Советов и прилегающей территории к улице Ленина в ГО г. Кумертау Республики Башкортостан («Шкала времени: система общественных пространств центра Кумертау»)».

Проект «Шкала времени» состоит из 5 очередей. В 2022 году контракт заключен на 1 и 4 очередь проекта:

- благоустройство площади Советов;

- благоустройство ул. К. Маркса от ул. Советской до ул. Матросова.

Проектом предусмотрены следующие работы:

- демонтаж: бетонной плитки, дорожного бордюра, опор освещения;

- установка тротуарных и дорожных бордюров;

- устройство покрытия из тротуарной плитки;

- устройство МАФов (световая инсталляция, мост из прошлого в будущее, урны, приствольные решетки, болларды, парклеты);

- установка опор со светильниками;

- устройство фонтана;

- посадка деревьев, кустарников и цветников.

По итогам 10 месяцев 2022 года выполнены работы по разборке (демонтажу) существующего покрытия, подготовительные работы под покрытие тротуарной плитки, установке бордюрного камня, прокладке сетей наружного освещения, устройство фонтана (монолитные работы), устройство подпорной стены.

Срок завершения работ запланирован до 30 ноября 2022 года.

Второе общественное пространство, которое подлежит преображению в 2022 году это: «Благоустройство территории, прилегающей к ул. Ленина и площади Мира в ГО г. Кумертау Республики Башкортостан». На данной территории планируется выполнить следующие виды работ:

- устройство бордюров, тротуарной плитки;

- ремонт дорожного полотна;

- устройство наружного освещения;

- устройство сухого фонтана;

- установка МАФов:

- озеленение благоустраиваемой территории.

По итогам 10 месяцев 2022 года выполнены работы по разборке (демонтажу) существующего покрытия, подготовительные работы под покрытие тротуарной плитки, установке бордюрного камня, прокладке подземных коммуникаций (водоснабжение, электроснабжение).

Срок завершения работ запланирован до 20 декабря 2022 года.